**ЗАКЛЮЧЕНИЕ №42**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2014 – 2016 годы».**

городской округ Красноуральск 08 октября 2014 года

 В Контрольный орган для проведения экспертизы поступили следующие документы:

1. Письмо отдела экономики администрации городского округа Красноуральск от 02.10.2014 № 2300-2 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2014 – 2016 годы» (далее – Проект) – на 3 листах.

3. Пояснительная записка, справочный материал – на 2 листах.

Рассмотрев проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск» на 2014 – 2016 годы», **Контрольный орган отмечает:**

1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2014 – 2016 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 02.10.2013 № 1555 (далее – Программа). План мероприятий на 2014 год был утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск от 17.02.2014 № 203 (с изменениями от 19.06.2014 № 1008).

2. Внесение изменений обусловлено:

- сокращением объемов финансирования Программы за счет средств местного бюджета в 2014 году на 1738,09 тыс. рублей (с 1738,0 тыс. рублей до 0,0 тыс. рублей);

- увеличением объемов финансирования в 2015 году за счет средств местного бюджета в размере 884,569 тыс. рублей (с 53065,7 тыс. рублей до 53950,269 тыс. рублей).

 3. Согласно пояснительной записке, объемы финансирования Программы уменьшаются в связи прогнозируемым неисполнением доходной части бюджета и имеющимся дефицитом местного бюджета на 2014 год.

4. Планом мероприятий предлагается исключить утвержденное на 2014 год мероприятие «Реконструкция уличных водопроводных сетей» с объемом финансирования 853,521 тыс. рублей, а мероприятия по модернизации двух водонапорных башен на пос. Краснодольский и пос. Птицефабрики с общим объемом финансирования 884,569 тыс. рублей перенести на 2015 год.

Таким образом, содержательно и в финансовом аспекте реализация Программы существенно не видоизменяется, что не изменит результатов социально – экономических последствий.

 ВЫВОД:

 1. Сокращение бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы не утверждено решением Думы городского округа Красноуральск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы» (в редакции от 29.08.2014 № 300).

2. Составлена бюджетная заявка на сокращение бюджетных ассиг-нований для финансирования Программы.

3. Проект принять за основу при утверждении.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А.Берстенева