**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 91**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск на 2015 – 2020 годы»**

городской округ Красноуральск 04 декабря 2015 года

20.11.2015 в Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения повторной финансово – экономической экспертизы поступили следующие документы:

1. Письмо отдела экономики администрации городского округа Красноуральск от 20.11.2015 № 240 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноу-ральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск на 2015 – 2020 годы» (далее – Проект) - на 12 листах.

3. Пояснительная записка - на 2 листах.

4. Справочный материал – на 10 листах.

Контрольным органом в соответствии подпунктом 7 пункта 8.1 главы 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 04.12.2014 № 335, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Финансово экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск от 09.11.2015 № 38, проведена экспертиза Проекта, по результатам которой подготовлено настоящее заключение.

В ходе рассмотрения Проекта проведена оценка на предмет соответствия Порядку формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.03.2015 №447 (в ред. от 24.03.2015 № 357) и иных нормативных актов.

Выводы по результатам настоящей экспертизы Проекта сформированы на основании пояснительной записки и дополнительной информации, представленной разработчиком Проекта.

Рассмотрев представленный Проект, **Контрольный орган отмечает:**

1. Для достижения поставленных целей и ожидаемых результатов Муниципальная программа «Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск на 2015 – 2020 годы», (далее – Программа) сформирована на долгосрочную перспективу – до 2020 года. Программа утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2015 № 1606 (с изменениями от 12.01.2015 №6, от 14.04.2015 №462).

2. Изменения в показатели Программы 2016 года вносятся в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского Красноуральск на 2016 год в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Согласно пояснительной записке, внесение изменений обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований по годам реализации и уменьшением объёма финансирования Программы :

2016 год (-) 9864,0 тыс. руб. + 1163,0 тыс. руб.

2018 год (-) 5107,0 тыс. руб.

2019 год + 9864,0 тыс. руб.

В результате уменьшения плановых показателей на 3944,0 тыс. рублей общий объем финансирования Программы составит 45538,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 199,8 тыс. рублей;

2016 год – 1163,0 тыс. рублей;

2017 год – 13312,0 тыс. рублей;

2018 год – 8500,0 тыс. рублей;

2019 год – 15864,0 тыс. рублей;

2020 год – 6500,0 тыс. рублей.

4. Изменение объемов финансирования Программы на **2016** год отражено в таблице: (тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Утвержденные бюджетные ассигнования 2016 года в соответствии с Программой | Планируемые бюджетные ассигнования на 2016 год, в соответствии с Проектом | Откло-нения  (тыс. руб.) |
| Разработка проекта планировки и проекта межевания территории пос. Дачный, всего  из них: местный бюджет  областной бюджет | 0,0  0,0  0,0 | **1163,0**  697,8  465,2 | **+1163,0**  +697,8  +465,2 |
| Разработка проекта планировки и проекта межевания территории дер. Ясьва, всего  из них: местный бюджет  областной бюджет | **3097,0**  1858,0  1239,0 | **0,0**  0,0  0,0 | **-3097,0**  -1858,0  -1239,0 |
| Разработка проекта планировки и проекта межевания территории пос. Краснодольский, всего  из них: местный бюджет  областной бюджет | **4482,0**  2689,0  1793,0 | **0,0**  0,0  0,0 | **-4482,0**  -2689,0  -1793,0 |
| Разработка проекта планировки и проекта межевания территории пос. Никольский, всего  из них: местный бюджет  областной бюджет | **2285,0**  1371,0  917,0 | **0,0**  0,0  0,0 | **-2285,0**  -1371,0  -917,0 |

5. Изменение объема финансирования по мероприятиям Программы влечет за собой изменение значений целевых показателей. Данные изменения представлены в таблице № 2. Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевой  показатель | Значение целевого показателя | |
| в действующей редакции | в новой  редакции |
| № 3: Площадь территории пос. Дачный | 0 | 40 |
| № 4: Площадь территории дер. Ясьва | 25 | 0 |
| № 5: Площадь территории пос. Краснодольский | 25 | 0 |
| № 4: Площадь территории пос. Никольский | 15 | 0 |

6. В связи с вносимыми изменениями в Программу, Проектом предлагается изложить в новой редакции:

- Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта Программы;

- приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы»;

- приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной Программы».

**Вывод:**

1. По результатам финансово – экономической экспертизы замечания и предложения отсутствуют.

2. Информацию о решении, принятом по результатам настоящей экспертизы, направить в адрес Контрольного органа в срок не позднее 30.12.2015.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А.Берстенева