**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 09**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»**

городской округ Красноуральск 28 января 2019 года

***Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск*** (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 21.01.2019 № 293 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» – на 33 листах.

3. Пояснительная записка – отсутствует.

4. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 2 листах.

5. Справочный материал – на 12 листах.

***Дата поступления Проекта в Контрольный орган:*** 22 января 2019 года.

***Источник поступления Проекта:*** администрация городского округа Красноуральск (далее – администрация).

***Цель проведения экспертизы:*** подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы.

***Основание проведения экспертизы:*** пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункт 8.1 главы 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 04.12.2014 № 335 (с изменениями), пункт 18 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (далее – Порядок № 220), с учетом требований Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск от 09.11.2015 № 38 (с изменениями).

Выводы по результатам настоящей экспертизы Проекта сформированы на основании представленных ответственным исполнителем документов.

**В результате экспертизы установлено:**

**1.** Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы», утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377 (далее - Программа).

**2.** Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному материалу, Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение о бюджете).

**3.** Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы на 213 245,11 рублей.

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы составит 320 989 034,75 рублей в том числе:

- средства областного бюджета – 1 621 300,00 рублей;

- средства местного бюджета – 319 367 734,75 рублей.

Распределение средств по годам реализации программы выглядит следующим образом:

- 2019 год – 80 958 363,92 рубля (уменьшение на 37 327 878,77 рублей);

- 2020 год – 75 988 811,06 рублей (уменьшение на 68 136,73 рублей);

- 2021 год – 38 673 614,63 рублей (уменьшение на 88 110,16 рублей);

- 2022 год – 66 920 995,56 рублей (увеличение на 37 697 370,77 рублей);

- 2023 год – 29 223 624,79 рублей;

- 2024 год – 29 223 624,79 рублей.

**4.** В Приложении **«План мероприятий по выполнению муниципальной Программы»** за счет средств местного бюджета внесены следующие изменения.

* **Мероприятие 1.1.** «Приобретение материалов для реконструкции уличных водопроводных и канализационных сетей» - уменьшен объем финансирования в 2019 году на 1 107 988,0 рублей.
* **Мероприятие 1.2.** «Модернизация насосной станции первого подъема (пос. Дачный)» - объем финансирования в размере 7 298 390,77 рублей перенесен с 2019 года на 2022 год.
* Добавлено новое **Мероприятие 2.2.** «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания» - увеличен объем финансирования в 2019 году на 1 474 480,00 рублей (приобретение по решению суда двух квартир).
* **Мероприятие 7.1.** «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск»» **-** уменьшен объем финансирования в том числе по годам реализации:

1. год – уменьшение на 68 136,73 рублей;

2022 год – уменьшение на 88 110,16 рублей.

**5.** В приложении **«Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций»** по подпрограмме 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Красноуральск» внесены следующие изменения:

* Объект 1. «Трубопровод ГВС на пос. Пригородный» - финансирование за счет средств местного бюджета в размере 30 398 980,00 рублей перенесено с 2019 года на 2022 год.

**6.** В связи с названными изменениями меняются и критерии оценки муниципальной программы. На этом основании в приложении **«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»** внесены изменения:

- добавлен новый **целевой показатель 2.1.2.** «Количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания» который в 2019 году составил 2 единицы.

- значение **целевого показателя 4.1.1.** «Протяженность построенного и введенного в эксплуатацию трубопровода ГВС на пос. Пригородный» - с 2019 года 3,685 км перенесено на 2022 год.

В качестве источников значений целевых показателей в Программе указана Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года, утвержденная решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 151 (далее – Стратегия № 151).

Однако Приложение «Цели и задачи муниципальной программы» и Стратегия №151, указанная в качестве источника целевых показателей Программы, не взаимоувязаны между собой, так как в данном стратегическом документе не определены основные целевые показатели Программы.

**7.** В приложении **«Методика расчета целевых показателей»** добавлен целевой показатель **2.1.2.**

**8.** Расхождений между объемом финансирования Программы в части средств местного бюджета, отраженным в Проекте, и объемом бюджетных ассигнований, утвержденным Решением о бюджете, не установлено.

**9.** С целью отражения вносимых изменений Проектом предлагается изложить в новой редакции:

- Паспорт Программы;

- Приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»;

- Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»;

- Приложение «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций»;

- Методику расчета целевых показателей программы.

**Учитывая изложенное, Контрольный орган рекомендует:**

1. По итогам экспертизы представленного Проекта предложения и замечания отсутствуют.
2. Рекомендовать ответственному исполнителю при дальнейшей реализации Программы приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы» привести в соответствие со стратегическими документами городского округа Красноуральск.

**3.** Информацию о решении, принятом по результатам настоящей экспертизы, направить в адрес Контрольного органа в срок до 20.02.2019.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А. Берстенева

Исполнитель:

инспектор Контрольного органа Е.Н. Шмакова