**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы»**

городской округ Красноуральск 15 апреля 2019 года

***Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):***

**1.** Письмо администрации городского округа Красноуральск от 08.04.2019 № 1933 – на 1 листе (далее – администрация).

**2.** Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральскна 2019 – 2024 годы» (далее – Проект) – на 9 листах.

**3.** Пояснительная записка – на 2 листах.

**4.** Справочный материал – на 14 листах.

***Дата поступления Проекта в Контрольный орган:*** 09 апреля 2019 года.

***Источник поступления Проекта:*** администрация городского округа Красноуральск.

***Цель проведения экспертизы:*** подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы.

***Основание проведения экспертизы:*** пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 8.1 главы 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 04.12.2014 № 335 (с изменениями), пункта 18 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220), с учетом требований Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск от 09.11.2015 № 38 (с изменениями).

 Выводы по результатам настоящей экспертизы Проекта сформированы на основании представленных ответственным исполнителем документов.

Рассмотрев Проект, **Контрольный орган отмечает:**

1. Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации от 09.11.2018 № 1381 (в редакции от 04.02.2019 № 120, далее – Программа).

**2.** Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному материалу, Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск от 28.03.2019 № 167 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2018 года № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»(далее – Решение о бюджете).

**3.** Проектом предлагается уменьшить финансирование Программы в 2019 году на 2 919 571,61 рублей за счет средств местного бюджета.

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы составит 166 330 682,91 рублей в том числе:

- средства местного бюджета – 166 330 682,91 рублей.

В том числе по годам реализации:

2019 год - 44 679 744,51 рублей (уменьшение на 2 919 571,61 рублей);

2020 год – 24 798 607,68 рублей;

2021 год – 24 798 607,68 рублей;

2022 год – 24 017 907,68 рублей;

2023 год – 24 017 907,68 рублей;

2024 год – 24 017 907,68 рублей.

**4.** В Приложение **«План мероприятий по выполнению муниципальной Программы»** в 2019 году вносятся следующие изменения:

* Мероприятие **1.1.** «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа» - объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 22 184 022,2 рублей. Исключены расходы бюджета на грейдирование автомобильных дорог в сумме 3 065 251,92 рублей.

**5.** В приложении **«Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций»** добавлен в 2019 году:

* Объект 1. «Комплексная малоэтажная жилая застройка «Молодежный» в г. Красноуральске. Автомобильные дороги» - объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 145 680,31 рублей на оплату услуг по строительному контролю в соответствии с муниципальным контрактом № 0362300324016000039-0249561-01 от 01.08.2016 (далее – МК). Частичная оплата по МК произведена 26.12.2016 в сумме 86 296,05 рублей (пп № 2430 от 26.12.2016). Представлен акт выполненных работ от 28.02.2019, счет №18 от 28.02.2018 на сумму 145 680,31 рублей. Ответственным исполнителем Программы на 2019 год не запланирован остаток задолженности по МК в размере 145 680,31 рублей, *что свидетельствует о некачественном планировании мероприятий программы.*

**5.** В связи с названными изменениями меняются и критерии оценки муниципальной программы. На этом основании в приложении **«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»** в 2019 году внесены изменения:

* **Целевой показатель** **1.1.1.** «Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт» - уменьшен на 38 082,0 кв.м. и составил 35 329,741 кв.м.

**6.** Расхождений между объемом финансирования Программы в части средств бюджета отраженным в Проекте и объемом бюджетных ассигнований, утвержденным Решением о бюджете не установлено.

**7.** С целью отражения вносимых изменений, учитывая заключение Контрольного органа от 11.02.2019 № 20, Проектом предлагается изложить в новой редакции:

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» Паспорта Программы;

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»;

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»;

- приложение «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций».

**Вывод:**

1. Принять Проект за основу при утверждении.

2. Ответственному исполнителю учесть замечания Контрольного органа городского округа Красноуральск, изложенные в заключении, в части планируемых бюджетных средств на исполнение действующих расходных обязательств.

3. Информацию о решении, принятом по результатам настоящей экспертизы, направить в адрес Контрольного органа в срок до 28.04.2019.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А. Берстенева

Исполнитель:

инспектор Контрольного органа Е.Н. Шмакова