**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 91**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы»**

городской округ Красноуральск 10 сентября 2019 года

 ***Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск:***

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 28.08.2019 № 4885 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территориигородского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» - на 7 листах (далее – Проект).

3. Пояснительная записка – на 2 листах.

4. Справочный материал – на 54 листах.

***Дата поступления Проекта в Контрольный орган:*** 03 сентября 2019 года.

***Источник поступления Проекта:*** администрация городского округа Красноуральск.

***Цель проведения экспертизы:*** подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территориигородского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского округа Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

 ***Основание проведения экспертизы:*** Настоящее заключение составлено по итогам финансово-экономической экспертизы (далее – экспертиза) Проекта в целях подтверждения обоснованности заявленных финансовых потребностей муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территориигородского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы», а также корректности определения ожидаемых результатов, целевых показателей (индикаторов), с учетом требований Стандарта внешнего муниципального контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением Контрольного органа от 09.11.2015 № 38 (с изменениями) в соответствии с нормами:

- пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ);

- подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями);

- Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 29.09.2017 № 13 (с изменениями, далее – Положение о бюджетном процессе);

- подпункта 7 пункта 8.1 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 04.12.2014 № 335 (с изменениями);

- Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220).

**В результате экспертизы установлено:**

**1.** В Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения финансово–экономической экспертизы 01.08.2019 поступил проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территориигородского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы». По итогам экспертизы составлено Заключение от 15.08.2019 № 74.

Согласно пояснительной записке на повторную экспертизу Проект направлен после устранения замечаний с учетом рекомендаций Контрольного органа, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации иПостановления администрации городского округа Красноуральск от 07.06.2019 № 750 «О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Постановление № 750).

**2.** Проектом предлагается увеличить общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета на **12 264 046,1 рублей.**

 Общий объем финансирования Программы на 2019 – 2024 годы составит **260 180 773,13 рубля,** в том числе:

- 2020 год – увеличение финансирования на 12 264 046,1рублей, общий объем финансирования составит 37 062 653,78 рубля;

- 2021 год – без изменений 24 798 607,68 рублей;

- 2022 год – без изменений 24 017 907,68 рублей.

 Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220.

 **3.** В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной Программы» предусмотрено финансирование в 2020 году следующих мероприятий:

 - Мероприятие 1.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа» на 1 437 320,4 рублей в целях проведения ремонтных работ тротуара на участке от ул.Толстого до дома №2 по ул.Новой;

- Мероприятие 1.2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа» на 35 625 333,38 рубля. В рамках мероприятия планируется предоставить бюджетные средства МБУ Муниципальный заказчик в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на реализацию мероприятия содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа: проведение ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание 44 светофорных объектов, приобретение дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, а также работы по летнему и зимнему содержанию сети автомобильных дорог.

В качестве финансово-экономического обоснования заявленных финансовых потребностей к Проекту представлены локальные сметные расчеты, коммерческие предложения, штатные расписания и смета нормативных затрат на 2020 год МБУ Муниципальный заказчик на проведение указанных работ, на основании которых был определен объем финансирования мероприятий Программы.

 **4.** Мероприятия и целевые показатели Программы на 2020 год, отраженные в Проекте взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования.

 **5.** В связи с изменениями излагаются в новой редакции:

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» Паспорта Программы;

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы»;

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы».

**Вывод:**

По итогам экспертизы представленного Проекта предложения и замечания отсутствуют.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А. Берстенева

Исполнитель:

инспектор Контрольного органа О.А. Москалева