**КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377»**

25 марта 2020 года № 32

город Красноуральск

***Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск*** (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 17.03.2020 № 1501 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноу-ральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377» (далее – Проект) – на 49 листах.

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 6 листах.

4. Справочный материал – на 127 листах.

***Дата поступления Проекта в Контрольный орган:*** 18 марта 2020 года.

***Источник поступления Проекта:*** администрация городского округа Красноуральск.

***Цель проведения экспертизы:*** подтверждение полномочий по установлению новых расходных обязательств, определение экономических последствий их принятия; полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы»; соответствия их показателям бюджета городского округа Красноуральск.

***Основание проведения экспертизы:*** пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями), статья 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202, пункты 14, 19 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220), Стандарт внешнего муниципального контроля «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ городского округа Красноуральск и проектов нормативных правовых актов городского округа Красноуральск о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Красноуральск», утвержденный распоряжением Контрольного органа от 03.10.2019 № 22.

**В результате экспертизы установлено:**

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377 (с изменениями от 21.02.2020 № 256, далее - Программа).
2. Проектом предлагается установить общий объем финансирования Программы в размере **787 716 075,43** рублей (за счет средств областного бюджета – 274 073 091,88 рублей, местного бюджета – 513 642 983,55 рублей), а объем финансирования Программы 2020 года – **263 937 521,71** рублей (за счет средств областного бюджета – 156 257 300,00 рублей, местного бюджета – 107 680 221,71 рублей).

Происходит рост объемов затрат на реализацию Программы в 2020 году на **155 520 464,27** рублей (увеличение финансирования за счет средств областного бюджета на 155 720 000,00 рублей, сокращение объемов финансирования за счет средств местного бюджета на 199 535,73 рублей), а также в 2023 году – на **6 109 206,56** рублей за счет средств местного бюджета.

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220.

Уточняемые объемы финансирования Программы на 2020 год, отраженные в Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решению Думы городского округа Красноуральск от 19.12.2019 № 220 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение о бюджете).

Информация с предложениями о внесении изменений в Решение о бюджете представлена ответственным исполнителем Программы в финансовое управление администрации городского округа Красноуральск.

1. Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию внесение изменений обусловлено необходимостью:

**1)** увеличения объема капитальных вложений в части бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках подпрограммы 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» по объекту «Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 7000 куб.м/сутки» в 2020 году на 155 720 000,00 рублей за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 - 2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», в связи с чем сокращается числовое значение целевого показателя 1.1.2 «Степень износа коммунальной инфраструктуры» (далее – целевой показатель 1.1.2) в 2020 году – на 2,3 % (с 38,0 % до 35,7 %), в 2021 году – на 0,5 % (с 36,0 % до 35,5 %);

**2)** перераспределения объемов финансирования мероприятия 1.2 «Модернизация насосной станции первого подъема (пос.Дачный)» в размере 6 109 206,56 рублей с 2020 года на 2023 год в связи с недостаточностью в 2020 году в местном бюджете средств на реализацию указанного мероприятия, на этом основании в 2023 году происходит сокращение значения целевого показателя 1.1.2 на 0,4 % (с 35,6 % до 35,2 %);

 **3)** включения в Программу мероприятий 1.7 «Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» (далее – мероприятие 1.7) с объемом финансирования в 2020 году в размере 404 862,00 рублей и 1.8 «Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульных котельных» (далее – мероприятие 1.8) с объемом финансового обеспечения – 3 238 333,33 рубля за счет средств местного бюджета в целях проведения работ по ремонту здания канализационной насосной станции, расположенного по адресу: г. Красноуральск, ул. Новая, 2 и для выполнения работ по проектированию водогрейной блочно-модульной котельной расчетной мощностью 2,4 МВт соответственно, в связи с чем Программа дополняется следующими целевыми показателями:

- 1.1.7 «Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» с числовым значением 1 единица, на достижение которого направлена реализация мероприятия 1.7;

- 1.1.8 «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство блочно-модульных котельных», с числовым значением равным в 2020 году 1 единице, на достижение которого направлена реализация мероприятия 1.8;

**4)** установления в 2020 году объемов финансирования мероприятия 3.3 «Техническое обследование жилых домов» на сумму 40 637,47 рублей за счет средств местного бюджета в целях проведения работ по технической инвентаризации (обследование) и оценке технического состояния конструкций зданий многоквартирных домов, расположенных по адресам: пос.Дачный, ул.Школьная, д.7, ул.Поздеева, д.4, для решения вопроса о признании указанных домов аварийными.

На этом основании также устанавливается значение целевого показателя 3.1.3 «Количество домов, прошедших инвентаризацию» в количестве 2 единиц;

**5)** дополнения Программы мероприятием 4.4 «Техническое обследование объектов систем водоснабжения и водоотведения и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Красноуральск» с объемом финансового обеспечения в сумме 711 667,00 рублей в связи с необходимостью проведения работ по проведению технического обследования объектов водоснабжения и водоотведения городского округа Красноуральск, актуализации схемы указанных объектов.

Также Проект дополнен целевым показателем 4.1.4 «Количество актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городского округа Красноуральск», имеющим числовое значение 1 единица, на достижение которого направлена реализация названного мероприятия;

**6)** увеличения финансового обеспечения реализации мероприятия 5.1 «Озеленение» (далее – мероприятие 5.1) на 535 288,80 рублей в целях посадки приобретенной рассады цветов и газонной травы, а также ухода за рассадой, в связи с чем увеличиваются значения целевых показателей на достижение которых направлена реализация мероприятия 5.1, а именно:

- 5.1.4 «Количество приобретенной и высаженной цветочной рассады» - на 26 335,0 штук (с 12 000,0 шт. до 38 335,0 шт.);

- 5.1.8 «Количество приобретенных и высаженных семян газонной травы» - на 111,0 кг (с 0,0 кг до 111,0 кг);

**7)** проведения работ по содержанию контейнерных площадок, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах городского округа Красноуральск, в связи с чем увеличивается финансирование мероприятия 5.3 «Мероприятия по благоустройству территории городского округа в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством» (далее – мероприятие 5.3) на 348 294,03 рублей.

Также Программа дополняется целевым показателем 5.3.4 «Количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов (контейнерных площадок)» с числовым значением на 2020 год равным 18 единицам, на достижение которого, в том числе направлена реализация мероприятия 5.3;

**8)** увеличения объемов финансового обеспечения выполнения мероприятия 5.5 «Наружное освещение» (далее – мероприятие 5.5) на 294 395,82 рублей в целях монтажа линии электропередач на 24 опорах с лампами ДНаТ для обеспечения освещения улично-дорожной сети на пос.Октябрьский городского округа Красноуральск, в том числе:

- по мероприятию 5.5.1 «Оплата за уличное освещение» - на 49 595,90 рублей в связи с необходимостью оплаты дополнительного объема электроэнергии после монтажа линии электропередач;

- по мероприятию 5.5.4 «Услуги по размещению оборудования наружного освещения на опорах линий электропередач» - на 7 354,40 рубля для оплаты услуг по размещению оборудования наружного освещения на опорах линий электропередач, находящихся в собственности ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»;

- по мероприятию 5.5.5 «Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям» - на 24 187,68 рублей для оплаты услуг по технологическому присоединению смонтированной линии электропередач;

- по мероприятию 5.5.6 «Монтаж линии освещения» - на 213 257,84 рублей для приобретения материалов и проведения работ по монтажу линии наружного освещения.

Также увеличиваются значения целевых показателей, на достижение которых направлена реализация мероприятия 5.5, а именно:

- 5.4.1 «Количество обслуживаемых электросветильников» - на 24 единицы (с 1374 ед. до 1398 ед.);

- 5.4.2 «Количество потребляемой электрической энергии» - на 6 822,0 кВт (с 862 318,0 кВт до 869 140,0 кВт);

**9)** проведения работ по ремонту бортовых камней по ул.Ленина, 21, ул.Ленина, 23, в связи с чем увеличивается финансовое обеспечение выполнения мероприятия 5.7 «Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа Красноуральск» на 336 169,20 рублей.

**4.** Финансово-экономическое обоснование (с приложенными коммерческими предложениями) содержит расчетные данные, на основании которых был определен размер финансирования мероприятий Программы методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка). Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для проведения монтажных и ремонтных работ, определены проектно-сметным методом и подтверждены представленными сводными (локальными) сметными расчетами, в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования.

**5.** С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается изложить в новой редакции:

- Паспорт Программы;

- приложение «Цели, задачи, целевые показатели реализации Программы»;

- приложение «План мероприятий по выполнению Программы»;

- приложение «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций»;

- приложение «Методика расчета целевых показателей Программы».

**Вывод:**

По итогам экспертизы представленного Проекта замечания финансово-экономического характера отсутствуют.

Председатель О.А.Берстенева

Исполнитель:

инспектор Е.В.Прозорова